Minggu	Target Utama	Kegiatan Detil	Outcome
1	Inisiasi & Persiapan Monorepo	- Buat repositori monorepo (folder backend/, frontend/, docker-compose.yml)- Docker setup (PostgreSQL, Node.js, Vue.js)- CI/CD dasar (lint, build)	- Struktur proyek siap- Docker-compose berjalan- Pipeline sederhana untuk lint & build
2–3	Fitur Dasar & Testing Otomatis	- Backend: Buat tabel Users, Roles/Divisions (ORM + migrasi)- Vue.js: Halaman login dan list user (CRUD)- Tambah unit test (Jest/Mocha) di backend- Integrasi test ke pipeline	- Login & user management berfungsi- Minimal 2–3 unit test berjalan di CI- Tersedia halaman daftar user di frontend (Vue)
4–5	Fitur Aset & QR Code Awal	- Backend: Tabel Assets + endpoint CRUD- Implementasi pembuatan QR code (Node.js: qrcode/qr-image)- Vue.js: Halaman “Data Aset” (list & form tambah/edit), opsional preview QR- Tambah integration test sederhana	- Daftar aset CRUD- QR code dasar tercipta- Integration test untuk cek flow CRUD aset
6–7	Maintenance Module & Checklist	- Backend: Buat tabel Checklists & Checklist_Items (modul Maintenance)- Vue.js: Halaman “Maintenance List” & form tambah checklist- Tambah test CRUD checklist- Docker & CI/CD tetap berjalan dengan penambahan modul	- Modul maintenance berjalan (CRUD checklist)- Testing checklist (unit/integration)
8–9	(Opsional) Mobile App	- (Hanya jika dibutuhkan) Setup NativeScript-Vue, Ionic Vue, atau framework lain- Fitur scanning QR code dari mobile (plugin native)- Offline storage + sinkronisasi ke backend- Testing dan build via pipeline	- Aplikasi mobile dasar dengan scanning (jika diperlukan)- Terkoneksi ke backend
10	Stabilization & Release	- Refactoring & linting keseluruhan- Security & logging (Winston/Pino, HTTPS, JWT)- Performance tuning (Redis, indexing DB)- UAT (User Acceptance Test), perbaiki bug kritis- Rilis final (tag v1.0.0)	- Versi stabil dengan peningkatan keamanan & performa- Sistem siap di-deploy ke produksi